Título História : Carrinho de Compras	Prioridade : Alta	Estimativa : 3 dias

Deverá listar todos os itens, ao que o cliente solicitou . Contendo “Quantidade” e “Produtos Selecionados” .
Tarefas :
tela para listar os produtos selecionados (Front-End).
tabela no banco com produtos selecionados (Back-End).
Realização de testes

Título História : Login dos Usuários	Prioridade : Alta	Estimativa: 3 dias

Com o usuário já cadastrado, ele deverá fazer o login preenchendo os campos (E-mail) e
(Senha)
e clicar no botão [Entrar]. Caso ocorra alguma divergência nessa operação o site deverá mostrar aviso de erro, contendo a mensagem “Senha e/ ou E-mail inválido, tente novamente ”.
Tarefas:
Desenvolvimento da Tela de Login (Front-End).
Tabela no banco para usuários (Back-End).
Realização de testes.

Título História: Efetuar a compra (Caixa)	Prioridade: média	Estimativa: 3 dias

Os compradores irá selecionar os produtos preenchendo os seguintes campos:
“Quantidade (+)	(-)” , “Cartão de Crédito”,“Boleto”, “Formas de Pagamento” .

Após clicar no botão [Comprar] será enviado para outro campo onde deverá ser informado a “Quantidade”, logo aparecerá o valor total, para devida (compra), e as formas de pagamento ou seja se desejara parcelar, se não (Gerar Boleto).
Tarefas:
Tela de Conclusão do Produto (Front-End).
Sistema de Pagamento (Front-End).
Confirmação dos Dados (Front-End).
Conclusão de Pagamento (Front-End).
Realização de testes.

Título História: Esqueceu sua Senha	Prioridade : Alta	Estimativa: 3 dias

Caso o usuário esqueça a senha deverá clicar no botão [Esqueceu sua senha?] e ele será redirecionado a uma página que lhe solicitará o e-mail usado no cadastro, no campo em branco (Digite o seu e-mail), em seguida ele deverá clicar no botão [enviar] e o usuário receberá no e-mail uma senha default que deverá ser modificada posteriormente. Caso o usuário insira um e-mail não cadastrado, aparecerá a seguinte mensagem:
“E-mail não cadastrado”.
Tarefas:
Tela Esqueceu sua Senha (Front-End).
Integração do sistema com o banco de dados (Back-End).
Realização de testes

Título História: cadastrar usuário	Prioridade : Alta	Estimativa: 3 dias

Caso o usuário não tenha cadastro, o mesmo ou gerente irá efetuar o seu cadastro, preenchendo
os seguintes campos: “E-mail ” , ”Nome usuário ” . “apelido”,“ Senha” , “Confirmar senha ” , “CPF” , “ Telefone” , Após o cliente clicar no botão [Cadastrar] .“Caso o usuário queira receber notificações sobre novidades de produtos e promoções”.
Tarefas:
Tela Cadastro de Usuário (Front-End).
Integração do sistema com o cadastro de usuário (Back-End).
Banco de dados de cadastro de usuário.
Realização de testes.

Título História: cadastrar e-mail e receber notificações	Prioridade : Alta	Estimativa: 3 dias

Caso o usuário queira receber notificações sobre novidades de produtos e promoções, Sem precisar se cadastrar com todos os seus dados. Preenchendo os seguintes campos: “nome”, “E-mail”. Ou deve haver um sininho ,para que essa função seja ativada.
Tarefas:
Tela para receber notificações (Front-End).
Integração do sistema com o cadastro de notificações (Back-End).
Banco de dados das notificações.
Realização de testes.

Título História: Fale conosco	Prioridade : Alta	Estimativa: 3 dias

Caso o usuário deseje tirar algumas duvidas relacionado a pagamento em termo geral a procedência é entrar em contato de segunda-feira à sexta-feira das 08h às 18h.
Por via de e-mail .
Tarefas:
Tela, fale conosco (Front-End).
Tabela para o fale conosco (Back-End).
Realização de testes.

Título História: Comentários dos consumidores sobre os produtos	Prioridade : Alta	Estimativa: 3 dias

Após a compra do produto, todos os produtos uma vez comprados, o usuário poderá Comentar o produto adquirido ,se acaso ele deseje comentar ,mesmo comprado em outro site ou bancas ele poderá ,sim
Comentar .
Tarefas:
chat para comentários (Front-End).
Tabela no banco para para comentários (Back-End).
Realização de testes.

Título História: Redes Sociais	Prioridade : Alta	Estimativa: 3 dias

Salvar links do site para depois serem abertos, interação para curtidas, e
compartilhamentos nas vias sociais .

Poderá ser vista no canto direito na parte superior da tela de entrada do site .
Tarefas:
Redes sociais (Front-End).
Realização de testes.

Título História: pesquisa de produtos (lupa)	Prioridade : Alta	Estimativa: 3 dias

Produzida para acompanhar as telas de procura de livros entre outros produtos ,de forma rápida e clara .
Na tela de venda dos livros a lupa ficara fixa ,onde o usuário poderá realizar
A procura sem se preocupar de trocar de tela .[apertando] na lupa ela se transformara numa barra
Para dispor de nome do livro.
Tarefas:
Search (Front-End).
consultas (Back-End).
Realização de testes.

Título História: Dúvidas dos Consumidores	Prioridade : Alta	Estimativa: 3 dias

Caso passe o prazo da chegada do produto em casa do cliente, ele poderá entrar em contato com o,
Próprio vendedor ,na qual ele poderá responder com prazo de 24 horas úteis
Tarefas:
Tela para entrar em contato (Front-End).
Tabela no banco de dados (Back-End).
Realização de testes.

Título História: meus pedidos	Prioridade : Alta	Estimativa: 3 dias

Poderá ser usado ,apenas com o usuário tido feito o login.
Onde em sua primeira tela aparecerá no menu a opção de meus pedidos, onde mostra o histórico completo de todas suas solicitações
Tarefas:
Tela para meus pedidos (Front-End).
Tabela para meus pedidos (Back-End).
Realização de testes.